# Ponudba za uvedbo sistema za obdelavo servisnih zahtevkov

**Orka Informatika d.o.o.

Ulica Štefana Kovača 10

9000 Murska Sobota

**

PONUDBA št. 016/2026

Za naročnika: Demo podjetje d.o.o.

Industrijska cesta 12, 1000 Ljubljana

Murska Sobota, 28. 5. 2026

# 1. Namen sodelovanja

Namen sodelovanja je Vzpostaviti digitalno rešitev za zajem, obdelavo in spremljanje servisnih zahtevkov od prijave do zaključka.

Projekt je zastavljen kot praktična uvedba poslovne rešitve, kjer se najprej uredijo ključni procesi, nato pa se rešitev po potrebi nadgrajuje z dodatnimi funkcionalnostmi, integracijami in poročili.

# 2. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je priprava in uvedba rešitve ORKA Service Desk.

Rešitev je namenjena podpori dogovorjenemu poslovnemu procesu naročnika in boljši sledljivosti dela, podatkov ter odgovornosti med uporabniki.

# 3. Obseg dela

V ponudbo so vključene naslednje aktivnosti:

analiza obstoječega procesa prijave servisnih zahtevkov

priprava osnovnega podatkovnega modela

razvoj spletnega vmesnika za prijavo zahtevkov

administrativni pregled zahtevkov

statusi zahtevkov in osnovna obvestila

testiranje in uvajanje ključnih uporabnikov

# 4. Terminski okvir

Predviden terminski okvir izvedbe je 6 do 8 tednov od potrditve ponudbe in prejema vseh potrebnih vhodnih informacij.

Terminski okvir je odvisen od razpoložljivosti ključnih uporabnikov naročnika, pravočasnega potrjevanja vsebinskih odločitev in kakovosti vhodnih podatkov.

# 5. Cena

Predvidena vrednost projekta znaša:

| Postavka | Vrednost |
| --- | --- |
| Analiza in projektno vodenje | 2.400,00 EUR |
| Razvoj spletnega vmesnika | 6.200,00 EUR |
| Razvoj administrativnega modula | 4.800,00 EUR |
| Testiranje in uvajanje | 1.800,00 EUR |
| Skupaj | 15.200,00 EUR |

Cene ne vključujejo DDV.

Mesečna naročnina za uporabo in osnovno vzdrževanje rešitve znaša 390,00 EUR mesečno. Vključuje osnovno podporo, gostovanje, varnostne kopije in redne manjše posodobitve sistema.

# 6. Pogoji plačila

Predlagani plačilni pogoji:

30 % ob potrditvi ponudbe, 40 % po predaji testne verzije, 30 % po zaključku projekta

Rok plačila posameznega računa je 15 dni od izdaje računa.

# 7. Odgovornosti naročnika

Naročnik zagotovi pravočasno sodelovanje ključnih uporabnikov, dostop do potrebnih informacij, vsebinske potrditve in testiranje rešitve.

Posebne predpostavke:

naročnik zagotovi kontaktno osebo za vsebinske potrditve

rešitev se v prvi fazi pripravi v slovenskem jeziku

vhodni podatki morajo biti pripravljeni v dogovorjeni strukturi

# 8. Izključitve

Ponudba ne vključuje:

integracije z zunanjimi ERP sistemi

napredna analitika

mobilna aplikacija

večjezičnost

migracija zgodovinskih podatkov

Dodatne zahteve se obravnavajo kot sprememba obsega in se ocenijo posebej.

# 9. Pravice in uporaba

Po plačilu vseh obveznosti naročnik pridobi pravico do uporabe razvite rešitve za lastne poslovne potrebe. Prenos izvorne kode, materialnih avtorskih pravic ali posebne licenčne ureditve se opredeli z ločenim dogovorom, če je to potrebno.

# 10. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja 30 dni od datuma izdaje.

Za Orka Informatika d.o.o.

mag. Primož Frelih, PMP

Vodja projektov in svetovalec za digitalizacijo