# PONUDBA št. 016/2026

Za razvoj spletnega portala za podporo servisnim zahtevkom za naročnika Servis Plus d.o.o.

Murska Sobota, 28. 5. 2026

# 1. Namen sodelovanja

Namen sodelovanja je razvoj spletnega portala, ki bo naročniku omogočil preglednejše sprejemanje, obravnavo in spremljanje servisnih zahtevkov strank.

Portal je predviden kot poslovno orodje za podporo servisni ekipi in ne kot javna marketinška spletna stran. Cilj projekta je zmanjšati ročno usklajevanje po elektronski pošti, izboljšati sledljivost zahtevkov in omogočiti hitrejši pregled statusov.

# 2. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je razvoj spletnega portala ORKA Service Portal za oddajo in obravnavo servisnih zahtevkov.

Portal bo omogočal:

prijavo uporabnikov

oddajo servisnega zahtevka

pregled statusa zahtevkov

dodeljevanje zahtevkov serviserjem

dodajanje komentarjev in prilog

osnovna e-poštna obvestila

administracijo uporabnikov in šifrantov

osnovna poročila o številu in statusu zahtevkov

# 3. Predvidene funkcionalnosti

## 3.1 Prijava in uporabniške vloge

Portal bo omogočal prijavo uporabnikov z uporabniškim imenom in geslom. Predvidene so tri osnovne vloge: stranka, serviser in administrator.

Stranka vidi svoje zahtevke, serviser vidi dodeljene zahtevke, administrator pa upravlja uporabnike, šifrante in razporejanje zahtevkov.

## 3.2 Oddaja servisnega zahtevka

Uporabnik bo lahko oddal servisni zahtevek z opisom težave, izbiro tipa zahtevka, prioritete in dodajanjem prilog.

Predvideni statusi zahtevka:

novo

v obravnavi

čaka na stranko

rešeno

zaprto

## 3.3 Obravnava zahtevkov

Serviser bo lahko prevzel ali prejel dodeljen zahtevek, dodal komentarje, spremenil status in evidentiral izvedene aktivnosti.

## 3.4 Obvestila

Portal bo pošiljal osnovna e-poštna obvestila ob oddaji zahtevka, spremembi statusa in zaključku obravnave.

## 3.5 Poročila

Administrator bo imel na voljo osnovni pregled števila zahtevkov po statusu, prioriteti in obdobju.

# 4. Tehnična izvedba

Predvidena tehnična izvedba:

| Področje | Predlagana rešitev |
| --- | --- |
| Spletni portal | odzivna spletna aplikacija |
| Zaledni sistem | REST API |
| Avtentikacija | uporabniško ime, geslo, JWT |
| Baza podatkov | PostgreSQL |
| Gostovanje | oblačno okolje ali strežnik naročnika |
| Obvestila | osnovno pošiljanje e-pošte prek SMTP |

Končna izbira tehnologije se potrdi v začetni fazi projekta.

# 5. Obseg dela

V projekt so vključene naslednje aktivnosti:

| Aktivnost | Opis |
| --- | --- |
| Analiza zahtev | uskladitev vlog, statusov, podatkovnih polj in glavnih scenarijev |
| UX zasnova | priprava osnovnih zaslonov in uporabniškega toka |
| Razvoj portala | razvoj uporabniškega dela za stranke, serviserje in administratorje |
| Razvoj zaledja | API, baza podatkov in osnovna administracija |
| Testiranje | funkcionalno testiranje in odprava napak |
| Uvajanje | kratko usposabljanje administratorjev in ključnih uporabnikov |

# 6. Terminski okvir

Predviden terminski okvir izvedbe je 8 do 10 tednov od potrditve ponudbe.

| Faza | Trajanje |
| --- | --- |
| Analiza in UX zasnova | 1-2 tedna |
| Razvoj prve verzije | 4-5 tednov |
| Testiranje in popravki | 2 tedna |
| Uvajanje in predaja | 1 teden |

Terminski okvir je odvisen od razpoložljivosti ključnih uporabnikov naročnika, kakovosti vhodnih podatkov in pravočasnega potrjevanja vsebinskih odločitev.

# 7. Cena

Predvidena vrednost projekta znaša:

| Postavka | Vrednost |
| --- | --- |
| Analiza zahtev in projektno vodenje | 2.400,00 EUR |
| UX zasnova portala | 1.800,00 EUR |
| Razvoj spletnega portala | 7.600,00 EUR |
| Razvoj zalednega sistema in API | 4.800,00 EUR |
| Testiranje in odprava napak | 2.000,00 EUR |
| Uvajanje in predaja | 900,00 EUR |
| Skupaj | 19.500,00 EUR |

Cene ne vključujejo DDV.

Vzdrževanje po zaključku projekta se lahko dogovori posebej. Predlagan osnovni paket vzdrževanja znaša 420,00 EUR mesečno in vključuje manjše popravke, tehnično podporo, spremljanje delovanja in osnovne posodobitve.

# 8. Pogoji plačila

Predlagani plačilni pogoji:

| Faza | Delež |
| --- | --- |
| Ob potrditvi ponudbe | 30 % |
| Po potrjeni UX zasnovi | 20 % |
| Po predaji testne verzije | 30 % |
| Po zaključku projekta | 20 % |

Rok plačila je 15 dni od izdaje računa.

# 9. Predpostavke

Ponudba temelji na naslednjih predpostavkah:

portal se pripravi v slovenskem jeziku

naročnik zagotovi vsebinske podatke, tipe zahtevkov in testne uporabnike

naročnik pravočasno potrjuje zaslone in funkcionalnosti

integracija z zunanjimi ERP, CRM ali računovodskimi sistemi ni vključena

napredni SLA obračuni niso vključeni v prvo verzijo

# 10. Izključitve

Ponudba ne vključuje:

integracije z zunanjimi ERP, CRM ali računovodskimi sistemi

napredne analitike in BI nadzornih plošč

večjezičnosti

migracije zgodovinskih servisnih zahtevkov

oblikovanja javne marketinške spletne strani

strojne opreme

licenc tretjih ponudnikov, če bi bile potrebne

naknadnih sprememb po potrjeni specifikaciji

Dodatne funkcionalnosti se ocenijo ločeno.

# 11. Pravice in izvorna koda

Po plačilu vseh obveznosti naročnik pridobi pravico do uporabe razvite rešitve za lastne poslovne potrebe. Izvorna koda in pravice do nadaljnjega razvoja se uredijo glede na končni dogovor med naročnikom in izvajalcem.

Če naročnik želi popoln prenos izvorne kode in vseh materialnih avtorskih pravic, se to opredeli v ločeni pogodbeni klavzuli.

# 12. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja 30 dni od datuma izdaje.

Za Orka Informatika d.o.o.

Janez Novak

Vodja prodaje